АДМИНИСТРАЦИЯ

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/3

 от 25.03.2025 г.

**Отчет о реализации муниципальной Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2033 гг.» за 2024 год**

 В целях выполнения постановление администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 19.10.2021 года № 56 «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2021-2033 гг.» за 2024 год согласно приложению.

2. Разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Красный Строитель в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Красный Строитель: Н.И. Александрова

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Красный Строитель

 муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Александрова Н.И.

 **Отчет о реализации мер и оценка эффективности муниципальной Программы** **«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский**

**Самарской области» на 2021-2033 гг.**

**за 2024 год**

**1. Результаты реализации программы и основных мероприятий
муниципальной программы в отчетном году**

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Генеральным планом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, постановлением администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 19.10.2021 года № 56 разработана Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2021-2033 г.г.

Цель Программы:

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Красный Строитель

 Задачи Программы:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества услуг, предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Ответственный исполнитель:

 - Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский;

**Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году денежные средства программой реализованы в полном объеме, за 2024 год израсходовано – 1315834,46 рублей.

Отчет по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения на 31 декабря 2024 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2024 году ожидаемых результатов.

II. Меры по реализации Программы

Водоснабжение:

- обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям;

- максимальное сокращение эксплуатационных затрат.

Сбор и вывоз ТКО:

- отсутствие негативного влияния на окружающую среду.

Теплоснабжение:

- обеспечение надежной и бесперебойной подачи тепла жителям МКД;

III. Оценка эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты не в полном объеме. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 2021-2033 годы признана со средним уровнем эффективности.

Приложение 1

**Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, источников финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | сроки реализации | Фактическое исполнение мероприятий | Исполнитель мероприятия |
| Исполненные мероприятия | финансирование |
| ***1.*** ***Теплоснабжения*** |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей 1 мкр. домов №№ 1,2,3,4,5, 6 пос. Красный Строитель Челно-Вершинского района Самарской области | 01.01.2024-31.12.2024 | обеспечение надежной и бесперебойной подачи тепла жителям МКД | 999922,00 (м.б.) | Глава сельского поселения |
| 2 | Работы по поверке и ремонту приборов учета и контроля в миникотельных МКД п. Красный Строитель Челно-Вершинского района Самарской области | 01.01.2024-31.12.2024 | обеспечение надежной и бесперебойной подачи тепла жителям МКД | 26960,00 (м.б.) | Глава сельского поселения |
| 3 | Гидравлическая опрессовка тепловых сетей МКД | 01.01.2024-31.12.2024 | обеспечение надежной и бесперебойной подачи тепла жителям МКД | 9422,46 (м.б.) | Глава сельского поселения |
| ***2. Водоснабжения*** |
| 4 | Приобретение Насосов ЭЦВ 6-10-185 (2 шт.) | 01.01.2024-31.12.2024 | обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям | 132000,00 (м.б.) | Глава сельского поселения |
| 5 | Работы по ремонту водопроводной сети в п. Красная Горка сельского поселения Красный Строитель Челно-Вершинского района Самарской области | 01.01.2024-31.12.2024 | обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям | 60000,00 (м.б.) | Глава сельского поселения |
| 6 | Рытье траншеи для устранения прорыва водопроводной сети в п. Безводовка и с. Зубовка | 01.01.2024-31.12.2024 | обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям | 41400,00 (м.б.) | Глава сельского поселения |
| ***3.*** ***Газификации*** |
|  |  |  |  |  |  |
| ***4.Электроснабжения*** |
| 7 | Приобретение генератора бензинового | 01.01.2024-31.12.2024 |  | 46130,00 (м.б.) | Глава сельского поселения |
| ***5.*** ***Организация сбора и вывоза ТКО*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |